ВЕСТНИК

Пятница, 01 апреля 2022 года № 568 (20) Газета для официальных публикаций

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2022г.                                                                                                                                                     № 163-П

р.п. Кадошкино

Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

В целяхреализации постановления Правительства Республики Мордовия от 10.04.2018 № 200 «О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней», администрация  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить План  по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия,согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 26.01.2021 №20-П «Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник», размещению на официальном сайте администрации  Кадошкинского  муниципального района в сети «Интернет».

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                             А.В. Чаткин

Давыдкин Д.Л.

Приложение №1

к постановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от 24 марта 2022 г. №163-П

План

по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

| N п/п | Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта, площадь Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 г. | Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства |  | Срок ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел II Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта | Срок проведения консервации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел III Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предполагаемый срок приватизации (продажи) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел IV Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства | Срок передачи объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заказчик: Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевское» Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, с. Паево | (0,9 км) 2454,521 тыс. руб. | 2018-2020гг. | - | Соглашение о порядке предоставления и расходования субсидий на мероприятия Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года от 15.05.2018г. №89628000-1-2018-02 | всего – 2454,521 тыс. руб., в том числе:республиканский бюджет - 893,716 тыс. руб | Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2022 г. |
| 2 | Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Дорожные Системы» Наименование объекта: Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино | (2,5 км) 2442,994 тыс. руб. | 2018-2018 гг. | - | - | всего – 2442,994 тыс. руб. | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2022 г. |
| 3 | Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест» Наименование объекта: Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино | (1,44 км) 1926,689 тыс. руб. | 2018-2018 гг. | - | - | всего – 1926,689 тыс. руб. | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2022 г. |
| 4 | Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест» Наименование объекта: Капитальный ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино | (0,2 км) 751,52778 тыс. руб. | 2018-2018 гг. | - | Соглашение предоставление субсидиинасофинансирование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» № 01-72/32 от 16.04.2018 г. | всего – 751,528 тыс. руб., в том числе: республиканский бюджет -165,409 тыс. руб | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2022 г. |

Раздел VI Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

| N п/п | Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта | Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. рублей | Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершённости строительства | Инвентарный номер имущества Республики Мордовия | Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия | Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия | Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления) | Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства | Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 2

кпостановлению администрации

Кадошкинского муниципального района

Республики Мордовия

от 23 марта 2022 г. №163-П

План
мероприятий («дорожная карта») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия

| №п/п | Наименование объекта незавершенного строительства | Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства | Ответственные исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал2022 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию) | 4 квартал 2022 года |
| 2 | Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал2022 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2022 года |
| 3 | Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1 квартал2022 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 2 квартал 2022 года |
| 4 | Капитальный ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности | Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал2022 года |
|  |  | 2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия | 4 квартал 2022 года |

- РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

- СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАДОШКИНСКОГО

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

- СЕДЬМОГО СОЗЫВА

- Р Е Ш Е Н И Е № 32

- Девятой внеочередной сессии Совета депутатов

- Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

«30» марта  2022 года

# Об утверждении Положения об удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы  Кадошкинского муниципального района

В целях исполнения положений Федерального законаот 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кадошкинского муниципального района, Совет депутатов Кадошкинского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить прилагаемое Положение об удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Кадошкинского муниципального района,  согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить прилагаемый единый образец бланка удостоверения лица, замещающего муниципальную должность и должность муниципальной службы Кадошкинского муниципального района, согласно приложению №2 к настоящему решению.

3. Признать утратившими силу:

1) решение Совета депутатов  Кадошкинского муниципального района от 26 июня 2008 г. №48 «Об утверждении положения об удостоверениях лиц, занимающих должности муниципальной службы»;

2) решение Совета депутатов  Кадошкинского муниципального района от   28 июля 2009 г. № 170 «О внесении изменений в решение № 48 «Об утверждении положения об удостоверениях лиц, занимающих должности муниципальной службы» седьмой сессии совета депутатов Кадошкинского муниципального района от 26 июня 2008 года»

| 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. |  |
| --- | --- |

Глава Кадошкинского                    Председатель Совета депутатов

муниципального района                  Кадошкинского муниципального

Республики Мордовия                    района

А.В. Чаткин                                 В.Н. Кудряшкин

Приложение 1
к решению Совета депутатов
Кадошкинского муниципального района
от 30.03. 2022 г. № 32

# Положение
об удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы Кадошкинского муниципального района

# I. Общие положения

1. Положение об удостоверениях лиц, замещающих муниципальные должности идолжности муниципальной службы (далее – Положение), устанавливает порядок оформления и выдачи служебных удостоверенийлицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы (далее – служащие), их учета, хранения, изъятия и уничтожения, а также действий при утрате служебного удостоверения (далее – удостоверение).

2. Учет, хранение бланков служебных удостоверений, их оформление, выдача, изъятие и уничтожение организуется управлением  по организационной и кадровой работе администрации Кадошкинского муниципального района в установленном для документов строгой отчетности порядке.

3. Служебное удостоверение служащего является официальным документом, подтверждающим его статус и полномочия.

4. При увольнении со службы в связи с выходом на пенсию служащий считается находящимся в отставке, и служебное удостоверение остается у него на хранении.

В случае прекращения полномочий служащегопо иным основаниям удостоверение передается в администрацию Кадошкинского муниципального района для уничтожения.

# II. Порядок оформления служебного удостоверения

5. Оформление служебного удостоверения осуществляется руководителем кадровой службы администрации Кадошкинского муниципального района. Удостоверение служащего не позднее чем через месяц со дня его назначения направляется уполномоченным лицам для подписания.

6. Служебное удостоверение Главы Кадошкинского муниципального района подписывается Председателем Совета депутатов Кадошкинского муниципального района.

Служебные удостоверения муниципальных служащих администрации Кадошкинского муниципального района подписываются Главой Кадошкинского муниципального района.

7. Служебные удостоверения вручаются служащим по позднее чем через 10 дней после их подписания уполномоченными на то лицами.

8. Расходы, связанные с выдачей удостоверений служащих, производятся за счет сметы администрации  Кадошкинского  муниципального района.

# III. Порядок замены удостоверения

9. Замена удостоверения служащего осуществляется в случае его утраты, а также в случае изменения данных, внесенных в удостоверение.

10. Замена удостоверения служащего осуществляется на основании заявления служащего, в котором указываются причины его замены.

11. Заявление об утрате удостоверения муниципальным служащим либо об изменении данных, внесенных в удостоверение, подается Главе Кадошкинского муниципального района.

Заявление об утрате удостоверения Главой Кадошкинского муниципального района либо об изменении данных, внесенных в удостоверение, подается Председателю Совета депутатов Кадошкинского муниципального района.

12. Руководитель кадровой службы администрации Кадошкинского муниципального района не позднее чем через 30 дней после получения заявления об утрате удостоверения, либо об изменении данных, внесенных в удостоверение, осуществляет оформление дубликата удостоверения служащего, в случае его утраты либо нового удостоверения служащего в случае изменения данных, внесенных в удостоверение. Дубликат удостоверения служащего или новое удостоверение служащего направляется уполномоченным лицам для подписания.

Дубликат удостоверения служащего или новое удостоверение служащего выдается служащему в порядке, установленном пунктом 7 настоящего Положения.

13. Расходы, связанные с выдачей дубликата удостоверения служащего, производятся за счет служащего. В случае утраты удостоверения служащим по не зависящим от него обстоятельствам (кража и тому подобное) или выдачи нового удостоверения служащего, указанные расходы производятся за счет средств указанных в пункте 8 Положения.

14. Уничтожение служебных удостоверений производится администрацией Кадошкинского муниципального района и оформляется протоколом.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Кадошкинского муниципального района
от 30.03.2022 г. №32

# Единый образец бланка
удостоверения лица, замещающего муниципальную должность

# и должность муниципальной службы

Удостоверение № __

| Место для фото. | Фамилия ___________________________ Имя _______________________________ Отчество ___________________________ Должность _________________________ |
| --- | --- |

Глава Кадошкинского

муниципального района

____________ _________________

(подпись)         (ФИО)

Дата выдачи «___» _________ 20__ г.

* Описание удостоверения

1. Обложка удостоверения изготовляется из натуральной или искусственной кожи в спектре от темно-красного до темно-коричневого цвета. В развернутом виде удостоверение имеет размер 19,5x6,5 см. На лицевой стороне обложки имеется изображение Государственного герба Республики Мордовия и надпись в одну строку «РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ».

2. На правой внутренней стороне бланка удостоверения наклеивается вкладыш, на котором компьютерным способом проставляется номер удостоверения, фамилия, имя, отчество и замещаемая должность владельца удостоверения.

Данные сведения заверяются подписью и печатью Главы Кадошкинского муниципального района – в удостоверениях лиц, для которых он является представителем нанимателя (работодателем), либо подписью и печатью Председателя Совета депутатов Кадошкинского муниципального района – в удостоверении Главы Кадошкинского муниципального района.

3. На левой внутренней стороне бланка удостоверения наклеивается вкладыш с фотографией владельца удостоверения. Фотография (анфас) в цветном изображении имеет размер 3х4 см без уголка.

Фотография владельца удостоверения заверяется печатью Главы Кадошкинского муниципального района – в удостоверениях лиц, для которых он является представителем нанимателя (работодателем), либо подписью и печатью Председателя Совета депутатов Кадошкинского муниципального района – в удостоверении Главы Кадошкинского муниципального района. Цвет оттиска печати должен быть синим.

Правее фотографии типографическим способом нанесены цветное изображение государственного герба Республики Мордовия и ниже надпись в одну строку «РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ».

Под фотографией владельца удостоверения компьютерным способом проставляется дата выдачи удостоверения, правее надпись «Настоящее удостоверение подлежит возврату при оставлении должности».

4. Вкладыш изготавливается из материала, имеющего степень защиты от подделки, при этом в фоновом формате допускается нанесение художественных изображений, символизирующих Республику Мордовия.

5. Удостоверение, не соответствующее описанию, а также с исправлениями, является недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.03.2022г.                                                               № 170-П

р.п. Кадошкино

О проведении очередного призыва граждан 1995-2004 годов

рождения на военную службу в апреле-июле 2022 года

на территории Кадошкинского муниципального района

Во исполнении Указа Главы Республики Мордовия от 28 марта 2022 года  № 105-УГ «О создании призывных комиссий в Республике Мордовия» и в целях обеспечения выполнения мероприятий, связанных с призывом на военную службу граждан на территории Кадошкинского  муниципального района в апреле-июле  2022 года, администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:

1.   Утвердить персональный состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, осуществляющих медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2022 года, согласно Приложению № 1.

2.  Утвердить дублирующий состав врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, осуществляющих медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2022 года, согласно Приложению № 2.

3.  Рекомендовать начальнику ПП №10 межмуниципального отдела МВД России «Ковылкинский» организовать проведение мероприятий по обеспечению правопорядка на призывном пункте военного комиссариата Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов Республики Мордовия;

создать совместно с военным комиссариатом Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов Республики Мордовия оперативные группы на период с 1 апреля по 15 июля  2022 года и закрепить конкретных сотрудников за проведение вышеуказанных мероприятий.

4.  Начальнику управления по работе с учреждениями образования, опеки и попечительства несовершеннолетних администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия оказать содействие военному комиссариату Ковылкинского, Инсарского и Кадошкинского районов Республики Мордовия  в организации торжественных проводов граждан призываемых на военную службу.

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, промышленности, транспорту и связи Давыдкина Д.Л.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                           А.В. Чаткин

Толкачева Н.А.

| Учредитель: Администрация Кадошкинского муниципального района | Редактор: А.В.Чаткин Тираж: 5 экз | Адрес: Республика Мордовия, Кадошкинский район, п.Кадошкино, ул.Заводская, 33 |
| --- | --- | --- |